ДОГОВОР   №  __-__/__

__ ________ 201__ г.	       																																																																																												     	   	  	           	                         		     г. Киров

ООО «ФИРМА», именуемое в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО «Пенолидер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Перешеина Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) следующие работы:

    - Изготовить Заказчику линию по производству пенопласта полистирольного серии ЛПП-3/__ (в дальнейшем – Товар);

    - Провести шефмонтаж и пуско-наладочные работы, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- Права и обязанности сторон

  - Обязанности Исполнителя:

    - Исполнитель обязуется выполнить все работы по разработке Технологии, адаптированной к помещению Заказчика, и изготовлению Оборудования надлежащего качества в количестве и по ценам, указанным в Приложении №1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок;

    - Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

    - Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ по изготовлению основных агрегатов из своих материалов, своими силами и средствами.

На агрегаты, изготавливаемые силами Исполнителя, дается гарантия 2 года. На агрегаты, поставляемые смежными заводами-изготовителями, дается гарантия не менее сроков, установленных ими. Срок гарантии на все агрегаты и работы начинается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки шефмонтажных работ. Исполнитель передает Заказчику техническую и технологическую документацию на все агрегаты, изготовленные своими силами и поставленные смежными заводами-изготовителями. Гарантия на оборудование предоставляется только в случае монтажа (или шефмонтажа) и пуско-наладки оборудования специалистами Исполнителя. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на механические повреждения комплектующих и запасных частей, возникшие после окончания монтажа, а также на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы и принадлежности (краны, вентиля, манжеты, хомуты, сальники, лента ФУМ,  фторопластовые и резиновые уплотнения).

  - Обязанности Заказчика:

    - Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - Заказчик обязуется произвести, до начала III этапа (см. Приложение №1), за счет собственных средств подготовку площади производственного помещения под монтаж оборудования в соответствии с Приложением №2, а также информировать Исполнителя о данной готовности в письменном виде;

    - Заказчик обязуется предоставить квалифицированную бригаду для монтажа агрегатов и коммуникаций, в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору, к моменту прибытия представителя Исполнителя. Руководство бригадой осуществляет специалист Исполнителя.

    - При выезде специалиста Исполнителя для шефмонтажа и пуско-наладки в регион Заказчика, проживание и питание специалиста Исполнителя организует и оплачивает Заказчик по фактическим затратам, с нормальными условиями и проживанием не ниже среднего класса (гостиница не ниже 3-х звезд, отдельная благоустроенная квартира);

    - Все календарные дни при выполнении монтажа и пуско-наладки принимаются за рабочие дни (работа ведется без выходных). Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ специалиста Исполнителя к месту монтажа с 8-00 до 20-00.

    - Режим работы бригады Заказчика – 12 часов в день.

    - При монтаже в холодное время года Заказчик гарантирует положительную температуру на площади монтажа (+15 град. по Цельсию).

    - Заказчик обязуется обеспечить во время монтажа телефонную связь в требуемом объеме.

  - Права Заказчика:

    - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Сроки выполнения работ

  - Выполнение работ основного этапа (см. Приложение №1) производится Исполнителем в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента получения Исполнителем предоплаты по договору и плана помещения.

  - Исполнитель (1 человек) обязуется прибыть на место проведения услуг по шефмонтажу и пуско-наладке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления средств по III этапу (см. Приложение №1) на счет Исполнителя, а также после письменного уведомления от заказчика о готовности помещения для проведения шефмонтажа и о готовности принять специалиста Исполнителя.

  - Выполнение шефмонтажа и пуско-наладочных работ производится Исполнителем в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты приезда специалиста Исполнителя на место установки оборудования, при соблюдении Заказчиком всех условий договора (п.2.2.).

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему договору составляет 3 680 000 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

  - Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

  - Первый авансовый платеж в размере 60% от суммы II этапа (см. Приложение №1) оплачивается Заказчиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора. Второй авансовый платеж в размере 40% от суммы II этапа (см. Приложение №1) Заказчик оплачивает после изготовления оборудования в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного извещения Исполнителя о готовности оборудования к отгрузке.

  - Отгрузка Товара осуществляется только при условии 100% оплаты по II этапу (см. Приложение №1). Доставка оборудования осуществляется Заказчиком самовывозом либо, по предварительному согласованию Сторонами, осуществляется автотранспортом или ж/д транспортом Исполнителем (с привлечением сторонних грузоперевозчиков) после оплаты Заказчиком транспортных расходов на основании отдельного счета.

  - Проезд специалиста Исполнителя г. Киров – г. Барселона и обратно оплачивается Заказчиком перед выездом специалиста на основании счета на оплату. Проживание и питание специалиста Исполнителя организуется и оплачивается Заказчиком по фактическим затратам с условиями п.2.2.3 в период выполнения работ по монтажу и пуско-наладке по представленным документам, подтверждающим эти затраты. Проезд специалиста Исполнителя от места проживания до места проведения монтажа организуется и оплачивается Заказчиком.

- Ответственность. Риски

  - Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и результатов работ, а также за предоставление материалов и результатов работ, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством.

  - В случаях, когда работы выполнены исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результаты работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результаты работ по назначению, Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем:

    - Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

    - Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

  - При состоявшемся выезде специалиста Исполнителя по вызову Заказчика и после письменного уведомления о готовности площадки (п.2.2.2), при нарушении п.п.2.2.2-2.2.7 Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей за каждый день вынужденного простоя специалистов Исполнителя, если такой простой имел место.

  - При нарушении сроков выполнения монтажа и пуско-наладочных работ по вине Заказчика (за исключением случаев, предусмотренным пунктом 5.3. Договора), Заказчик оплачивает Исполнителю каждый дополнительный день работы специалистов в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей.

  - Ответственность за сохранность оборудования несет Исполнитель до передачи оборудования по товарной накладной грузоперевозчику.

  - Пуско-наладочные работы считаются завершенными после получения 7-10 куб.м. готовой продукции. По окончании пуско-наладки подписывается Акт приемки-передачи выполненных работ.

- Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

  - Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим договором.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

    - По письменному соглашению сторон;

    - В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

    - В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

  - В случае прекращения настоящего договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему  результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.

- Конфиденциальность полученной сторонами информации

  - Сведения, касающиеся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, являются конфиденциальными. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров

  - При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

- Заключительные положения

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Все приложения, изменения или дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Факсимильная переписка допускается.

  - Настоящий Договор, переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего договора, передаваемые путём факсимильной связи, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу, если они достоверно позволяют установить, что документ исходит от Стороны по настоящему договору.

- Адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик ООО «Фирма» _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | Исполнитель ООО «Пенолидер» 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная, д. 21 а ИНН/КПП 4345379490 / 434501001 р/сч 40702810000003000796 в ЗАО «Первый Дортрансбанк» г. Киров БИК 043304757 к/сч 30101810300000000757 Тел. +7(8332) 51-10-70 |
| --- | --- |

- Подписи сторон

| Заказчик _______________________ И. И. Иванович (подпись) М.П. «____»_____________201_ г. | Исполнитель _____________________А. Ю. Перешеин (подпись) М.П. «____»_____________201_ г. |
| --- | --- |